OFICINA DE LA DIRECTORA GENERAL

Manzanillo, Colima a xx de xx de 2012

LIBRO BLANCO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. de C.V., DENOMINADO "PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE LA ZONA NORTE DEL PUERTO DE MANZANILLO"

Nombre de la obra:

Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Zona Norte del Puerto Interior de San Pedrito.

Objetivo del Proyecto:

Trabajos de dragado, de construcción y mantenimiento para la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A de C.V.

Periodo de Vigencia:

La obra dio inicio el 27 de octubre de 2008 con un periodo de ejecución finalmente pactado de 504 días naturales, para concluir el día 14 de marzo de 2010.

Ubicación geográfica:

Se localiza en las costas del Océano Pacifico, en el Puerto de Manzanillo, Col., con una posición geográfica de 19° 02’ 43.00” latitud Norte y 104° 18’ 53.00” longitud Oeste.

Principales características técnicas:

La obra consiste en el dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para incrementar profundidad en canales y dársenas, con un volumen total aproximado de 4,343,800 m3, así como los trabajos que se describen a continuación.

En general los trabajos consistieron en el desmonte, despalme, remoción, trituración y disposición de vegetación existente en la zona norte de alrededor de 52.26 hectáreas, el rescate de la embarcación denominada KOTENAY, hundida en la zona norte del puerto, la excavación, relleno, tendido y compactación de terracerías y taludes en los patios 18, 19 y 20 a la cota +3.00, así como el dragado anteriormente mencionado.

La obra tuvo un período de ejecución de 504 días naturales, con un importe originalmente pactado de $477,206,037.37 M.N., más el IVA, y un importe final de $775,183,686.32 M.N., más el IVA, con una asignación inicial autorizada por el monto de $265,500,000.00 M.N., más el IVA, y quedó a cargo de la Gerencia de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

El material producto del dragado fue vertido en la mar, conforme a lo siguiente:

- Dragado de saneamiento superficial entre las cotas de 00.00 NBMI a la cota -4.00 NBMI en área de patios 19 y 20 en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima, con una zona de tiro ubicada en opción 2 para los meses de mayo a septiembre en latitud 19°02’50” Norte y longitud 104°25’00” Oeste; a una distancia a la costa más cercana de 5.5 millas náuticas.

- Dragado para profundización de la dársena de contenedores norte, en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima, con una zona de tiro ubicada en opción 2 para los meses de mayo a septiembre en latitud 19°02’50” Norte y longitud 104°25’00” Oeste; a una distancia a la costa más cercana de 5.6 millas náuticas.

- Dragado de saneamiento superficial entre las cotas de 00.00 NBMI a la cota de -3.00 NBMI en área de patios 18, 19 y 20 en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima, zona de tiro ubicada en opción 1 durante los meses de octubre a abril en latitud 18°58 53” Norte y longitud 104°21 00” Oeste, a una distancia de 5.64 millas náuticas del Morro del rompeolas a la costa más cercana.

- Dragado para profundización de la dársena de contenedores norte, en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima, con una zona de tiro ubicada en opción 1 para los meses de octubre a abril en latitud 18°58’53” Norte y longitud 104°21’00” Oeste; a una distancia de 5.64 millas náuticas del Morro del rompeolas a la costa más cercana.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio número S.G.P.A.R.N.-1914/04 del 8 de septiembre de 2004, de la Delegación Federal de Colima, expidió la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el proyecto.

Durante la ejecución de los trabajos se dio cumplimiento con las condicionantes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al oficio resolutivo No. S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05 de fecha 22 de noviembre de 2005, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en el que se autoriza el proyecto en materia de Impacto Ambiental.

La obra tiene por objeto atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la modernización de las instalaciones portuarias existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos; fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo y ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.

El Puerto de Manzanillo cuenta con una infraestructura y servicios de primer orden, logrando en los últimos años consolidarlo como el líder nacional en manejo de contenedores. Esta característica le brinda un rol privilegiado para lograr el desarrollo integral de su área de influencia y traza el camino hacia su identificación como una plataforma de exportación-importación referencial para el mundo. El Puerto de Manzanillo es un punto de transbordo —puerto Hub— ideal para los países de Centro y Sudamérica, así como para la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Su ubicación geográfica estratégica le facilita desplazar mercancías a los principales centros comerciales e industriales de la zona Occidente, del Bajío y Centro de México y ha servido de apoyo a los puertos estadounidenses de Los Ángeles y Long Beach que ya presentan problemas logísticos por congestionamiento.

Cuenta con autopistas y red ferroviaria en condiciones excelentes que conectan directamente con importantes puntos nacionales e internacionales simplificando la instauración de corredores terrestres y hermanamientos con puertos secos.

El Puerto de Manzanillo cuenta con 43 hectáreas de áreas de almacenamiento equipadas con 17.1 kilómetros de vías férreas y 6.2 kilómetros de vialidades, tiene 15 terminales e instalaciones especializadas, todas ellas operadas por inversionistas privados.

Debido a la inminente saturación en que se encontraba el puerto, se previó la necesidad de desarrollar la infraestructura portuaria en la zona, mediante la ampliación en la zona norte del puerto existente.

Durante la última década, el Puerto de Manzanillo ha experimentado un notable crecimiento de manera constante. Su vocación múltiple comprende diversas actividades económicas que le dan amplias posibilidades de desarrollo.

Lo anterior ha inducido una alta ocupación de las zonas dedicadas al almacenamiento de la carga, así como a Ia transferencia buquepatio. Durante 2005, la tasa de ocupación de la totalidad de muelles dedicados a la carga comercial fue de 35%,incrementándose rápidamente su utilización hasta alcanzar 49%en 2006; es decir, se presentó un aumento en la demanda de las diferentes posiciones de atraque de 1.4 veces en tan solo un año.

La situación anterior ha mostrado sus efectos en la eficiencia portuaria, al presentarse una mayor cantidad de embarcaciones que esperan una posición de atraque disponible para ser atendidos, razón por la cual la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S. A. de C. V., dentro de sus planes de mejoramiento y modernización del puerto, contempló diversas acciones para el desarrollo de infraestructura para el movimiento de carga comercial, particularmente de contenedores.

El área de influencia comercial dentro del territorio nacional, está constituida por la zona Norte, Occidente y Centro del país, abarcando los Estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Estado de México y Distrito Federal, que representan el 64% del PIB nacional.

A efecto de incrementar la capacidad instalada del puerto, la APIMAN ha efectuado diversos estudios de reordenamiento de las áreas disponibles, así como de mejoras operativas, en coordinación estrecha con los permisionarios y cesionarios.

Con lo anterior, durante los últimos años se definieron y aumentaron áreas integradas para el movimiento semiespecializado y especializado de contenedores y se planteó la urgente necesidad de eliminar la interferencia de los cruceros en las zonas de carga. Una vez optimizada la operación de carga al interior del puerto, la capacidad de almacenamiento de contenedores permite la atención de alrededor de 1.3 millones de teus/año, capacidad que prácticamente ya había sido alcanzada en el 2006.

De acuerdo con el Estudio de Demanda y Necesidades de Infraestructura y Accesos del Puerto de Manzanillo, Colima, efectuado por el Instituto Mexicano del Transporte, las estimaciones resultantes indican que la capacidad de los patios disponibles en el puerto quedaría saturada por completo durante el año 2011. Para ese mismo año las estimaciones del estudio permitieron advertir que la totalidad de los muelles disponibles para el movimiento de contenedores tendría una ocupación de entre un 69% y un 100%, porcentajes que rebasan por mucho los máximos recomendados por organismos internacionales para operar con indicadores de eficiencia aceptables.

Ante ello, la APIMAN se abocó a encontrar diferentes alternativas de desarrollo que le permitan continuar recibiendo de manera eficiente a la carga contenerizada. Al efecto, la alternativa seleccionada correspondió al proyecto de Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Zona Norte del Puerto Interior de San Pedrito.

Con esta alternativa se tienen previstos los siguientes logros:

- Ofrecer seguridad a las embarcaciones y a la carga, con altos índices de eficiencia en el manejo de carga contenerizada.

- Evitar la reducción de espacios que actualmente se destinan a las maniobras de otros tipos de carga que se movilizan por el puerto.

- Conjuntar esfuerzos con otras instancias de financiamiento, particularmente del sector privado.

- Buscar el incremento del arribo de portacontenedores de mayores dimensiones.

- Disponer de un área útil de cerca de 105 hectáreas, dedicada a la instalación de terminales especializadas.

Finalmente, se debe señalar que los trabajos de dragado de construcción de dársenas y canales en la zona norte, fueron diseñados considerando la necesidad de lograr el aprovechamiento de la mayor cantidad posible de áreas de tierra para las futuras terminales, previendo asimismo las mínimas áreas de agua necesarias, al tomar en cuenta las características de las embarcaciones que arribarán, las cuales serán de mayores dimensiones que las que llegaron al Puerto de Manzanillo en los últimos años, así como las maniobras que requieren efectuar de manera segura, para su ingreso, atraque, desatraque y salida del puerto.

Unidades Administrativas participantes

Gerencia de Planeación.

Gerencia de Administración y Finanzas.

Gerencia de Ingeniería.

Gerencia de Operaciones.

Gerencia Jurídica.

Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

Atentamente

LA DIRECTORA GENERAL

________________

FLOR DE MARÍA CAÑAVERAL PEDRERO