## Slide 1
DIRECCIÓN | ENLACE | PRESTADOR DE SERVICIOS
Solicita a la Gerencia de Ingeniería
la información acordada con anterioridad
con el Prestador de Servicios.
Proporciona al Prestador de
Servicios la información
solicitada.
El Prestador recibe y verifica
la información conforme a
La solicitud de documentación.
Información
completa.
SI
NO
El Prestador solicita a la Gerencia de Ingeniería para que en el lapso de 15 días posteriores a la solicitud proporcione la información faltante.
Proporciona al Prestador de
Servicios la información faltante ,
dentro de los 15 días siguientes
a su solicitud.
El Prestador de Servicios
procesa la información
entregada.
SI
FIN DEL PROCESO.
NO
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

## Slide 2: PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE LA ZONA NORTE DEL PUERTO DE MANZANILLO
PLANEACIÓN DEL
PROYECTO
LICITACIÓN
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO
Objetivo Insumos Descripción | Elaboración y publicación de la convocatoria a la Licitación Pública Visita al sitio y junta de aclaraciones Presentación y apertura de proposiciones Evaluación y desechamiento de proposiciones | Fallo Adjudicatorio Contrato y convenios modificatorios | Ejecución Registro en Bitácora Verificación de la calidad de los trabajos Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo Ajuste de costos | Presentación de estimaciones Autorización y pago de estimaciones Conclusión de los trabajos Entrega-recepción de la obra Finiquito y extinción de obligaciones Inscripción de la obra y de los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad Federal
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN