SEGUIMIENTO Y CONTROL

1.- Seguimiento:

De conformidad con la Bitácora correspondiente a las obras ejecutadas, se acreditan las acciones relativas al seguimiento de las mismas, que de manera cotidiana se llevaron a cabo por el Residente de Obra, con el auxilio del Superintendente, quienes en el desempeño de sus funciones y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, dieron cumplimiento a lo siguiente:

- Se llevó a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra.

- Se tomaron, en su oportunidad, las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, dando cabal resolución a las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que fueron presentadas por el propio supervisor y, en su caso, por el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de obra pública.

- Se cumplió con las acciones correspondientes a la vigilancia previa al inicio de los trabajos a efecto de verificar la observancia y existencia de las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

- En todo momento se cumplió con las acciones de vigilancia respecto de la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente.

- Se aperturó debidamente la propia Bitácora, la cual se mantuvo bajo el resguardo del Residente de Obra, y por medio de ella se dieron las instrucciones pertinentes, que permitieron recibir y atender, en su caso, las solicitudes formuladas por el contratista.

- Se llevaron a cabo las labores de vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo y tiempo con apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato correspondiente a la obra.

- Así mismo, que en los casos que conforme a las disposiciones normativas conducentes fue necesario, se recabaron por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes y autoridades competentes.

- Como consta en la propia ejecución de los trabajos, y previamente al inicio de la obra, se verificó y vigiló la existencia de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, con el catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios y con el alcance de las actividades de obra, así como con los programas de ejecución y suministros, términos de referencia y alcance de los servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos.

- En todo momento se llevaron a cabo las acciones tendentes a revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos dieron cumplimiento con las especificaciones de calidad y de acuerdo con las características pactadas en el contrato de obra pública correspondiente.

- Se autorizaron, en lo conducente, las estimaciones, verificando que invariablemente contaran con los números generadores que las respalden.

- Se solicitó y tramitó con oportunidad y en cumplimiento a las normatividad aplicable, cuando fue necesario, el otorgamiento de los convenios modificatorios correspondientes para la debida ejecución y conclusión de los trabajos.

- Se verificó la correcta conclusión de los trabajos, de conformidad con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, en su caso.

Lo anterior, en términos del contenido de la Bitácora de las obras de los Trabajos de Dragado de Construcción y Mantenimiento para las Administraciones Portuarias Integrales de Ensenada, Mazatlán y Manzanillo, correspondientes al contrato Número API-MAN-OP-10-08 mismas que pueden ser consultadas en el presente apartado.

2.- Control:

Por lo que corresponde a las acciones de control, cabe mencionar que dentro del periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2008 y el 30 de octubre de 2012, el proyecto fue objeto de una auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales.

La auditoría 1044/2010, dio inicio mediante la Orden de Auditoría de fecha 4 de mayo de 2011, denominada Auditoría de Inversiones Físicas: 10-2-09J3B-04-1044, aprobada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 de la cual se derivaron diversos requerimientos de información por parte de la Auditoria Superior de la Federación, y consecuentemente se dio contestación para la solventación de los mismos. Los resultados finales se presentaron en el Acta del 30 de agosto del 2011.

Al respecto, en la Cédula de Resultados Finales de la Auditoría Superior de Fiscalización no se formularon observaciones y se constató que el importe reportado en la Cuenta Pública 2010 corresponde con el total ejercido según los controles internos de la APIMAN; que en términos generales las obras se presupuestaran, licitaron y ejecutaron conforme a la normativa aplicable; que el gasto se ajustó a las asignaciones presupuestarias autorizadas; que se efectuaron las deducciones contractuales; que se amortizaron los anticipos otorgados; que los pagos de los conceptos se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados, ya que la residencia de obra efectuó la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; que en el tipo y la calidad de los materiales utilizados se cumplieron las especificaciones contractuales, toda vez que se realizaron las pruebas de laboratorio en las cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; y que no se aplicaron sanciones, ya que los trabajos considerados en las estimaciones se ejecutaron con la secuencia y conforme al tiempo previsto en los programas autorizados.

Tanto la práctica de la auditoría como sus resultados, pueden ser consultados en el presente apartado.